| РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ Администрация Зиминского районного муниципального образования П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 12.02.2026 г г. Зима № 39. |  |
| --- | --- |

О проведении мероприятий

по предупреждению чрезвычайных

ситуаций, связанных с паводками в 2026 году

В целях организации и осуществления мероприятий  по предупреждению чрезвычайных  ситуаций, связанных с паводками в период 2026 года на территории сельскохозяйственных организаций Зиминского района, в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», руководствуясь статьями22,46 Устава Зиминского районного муниципального образования, администрация Зиминского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по предупреждению последствий чрезвычайных ситуаций, связанных с паводками на территориях сельскохозяйственных организаций Зиминского района в 2026 году (далее – план мероприятий).

2. Рекомендовать руководителям сельскохозяйственных организаций, осуществляющих  деятельность на территории Зиминского района,  руководствоваться в своей деятельности планом мероприятий, указанным в пункте 1 настоящего постановления.

3. Настоящее постановление опубликовать в информационно-аналитическом, общественно-политическом еженедельнике «Вестник района» и разместить на официальном сайте администрации Зиминского районного муниципального образования  www.rzima.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего  постановления  оставляю за собой.

Мэр Зиминского районного

муниципального образования                                                 Н. В. Никитина

Приложение                                                                                                                                                                                            УТВЕРЖДЕН                                                                                                                                                                                    постановлением администрации Зиминского

районного муниципального образования                                                                                                                                                                                               от «___________»  №_____

План

мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, связанных с паводками

на территориях сельскохозяйственных организаций Зиминского района в 2026 году

| Основные мероприятия | Срок исполнения | Исполнители, реализующие мероприятия плана |
| --- | --- | --- |
| 1. Определение объектов агропромышленного комплекса, подверженных угрозе подтопления( затопления) | до 10.04.2026 года | начальник отдела сельского хозяйства администрации Зиминского районного муниципального образования, начальник отдела по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации Зиминского районного муниципального образования, ГУ МЧС России |
| 2. Корректировка планов действий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в паводковый период | до 01.04.2026 года | начальник отдела сельского хозяйства администрации Зиминского районного муниципального образования, начальник отдела по гражданской оборонеи чрезвычайным ситуациям администрации Зиминского районного муниципального образования |
| 3. Назначение должностных лиц, ответственных за планирование и проведение противопаводковых мероприятий | до 01.04.2026 года | руководители сельскохозяйственных организаций, администрация Зиминского районного муниципального образования |
| 4. Доведение прогнозов развития весеннего половодья до сельскохозяйственных организаций и обеспечение мониторинга паводковой обстановки | паводковый период | муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно- диспетчерская служба», отдел сельского хозяйства администрации Зиминского районного муниципального образования |
| 5. Создание резервов финансовых и материальных ресурсов сельскохозяйственных организаций для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с паводками | до 01.04.2026 года | руководители сельскохозяйственных организаций, администрация Зиминского районного муниципального образования |
| 6. Планирование мероприятий по эвакуации работников сельскохозяйственных организаций, сельскохозяйственных животных, техники, других материальных средств, переброски зерна с затапливаемых территорий и подготовки мест их временного размещения. Обеспечение готовности техники и работников сельскохозяйственных организаций к проведению аварийно- спасательных работ | до 15.04.2026 года | руководители сельскохозяйственных организаций, эвакуационная комиссия администрации Зиминского районного муниципального образования |
| 7. Подготовка мест для временного размещения сельскохозяйственных животных, создание запаса кормов и ветеринарных препаратов для первоочередного обеспечения сельскохозяйственных животных в связи с возможным временным прекращением транспортного сообщения в период осуществления эвакуационных мероприятий | до начала паводкового периода | руководители сельскохозяйственных организаций |
| 8. Создание сельскохозяйственными организациями оперативных рабочих групп на объектах сельскохозяйственного производства, где есть угроза затопления или подтопления, с возложением на них функций осуществления работ по предотвращению аварийных ситуаций, которые могут возникнуть при прохождении паводка | до 01.04.2026 года | руководители сельскохозяйственных организаций |
| 9. Организация своевременного доведения до сельскохозяйственных организаций информации о складывающейся обстановке и правилах поведения при угрозе подтопления (затопления) территорий используемых земель сельскохозяйственного назначения через информационно-аналитический, общественно-политический еженедельник «Вестник района» | паводковый период | начальник отдела сельского хозяйства администрации Зиминского районного муниципального образования, начальник отдела по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации Зиминского районного муниципального образования |
| 10. Взаимодействие с оперативными группами ГУ МЧС с целью координации действий сил и средств при ликвидации чрезвычайных ситуаций | паводковый период | руководители сельскохозяйственных организаций |
| 11. Организация мероприятий по сохранности сельскохозяйственных объектов в случае их подтопления (затопления) | паводковый период | руководители сельскохозяйственных организаций |
| 12. Определение (уточнение) сил и средств сельскохозяйственных товаропроизводителей, планируемых использовать для ликвидации последствий паводков и наводнений | до 10.04.2026 года | руководители сельскохозяйственных организаций |
| 13. Направление доклада о готовности сельскохозяйственных организаций Зиминского района о проведенной работе по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с паводками в министерство сельского хозяйства Иркутской области | до 15.04.2026 года | начальник отдела сельского хозяйства администрации Зиминского районного муниципального образования |