РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация

Зиминского районного муниципального образования

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от                                            г. Зима                              №

Об утверждении муниципальной программы

Зиминского районного муниципального образования

«Территориальное планирование и градостроительное

зонирование сельских поселений Зиминского района

Иркутской области»

Руководствуясь статьей 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, частью 4 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о порядке принятия решений о разработке, формирования, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Зиминского  районного муниципального образования, утверждённым постановлением администрации Зиминского районного муниципального образования от 03.11.2020 № 921, статьями 22, 46 Устава Зиминского районного муниципального образования, администрация Зиминского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу Зиминского районного муниципального образования «Территориальное планирование и градостроительное зонирование сельских поселений Зиминского района Иркутской области» на 2024-2026 годы (Приложение).

2. Настоящее постановление опубликовать в информационно-аналитическом, общественно-политическом еженедельнике «Вестник района» и  разместить на официальном сайте администрации Зиминского районного муниципального образования www.rzima.ru  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2024 года.

4. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя мэра по управлению муниципальным хозяйством  А.А. Ширяева.

Мэр Зиминского районного

муниципального образования                                                                          Н.В. Никитин

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Зиминского районного муниципального

образования

от                            №

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Зиминского районного муниципального образования

«Территориальное планирование и градостроительное зонирование

сельских поселений Зиминского района Иркутской области»

(на 2024-2026 годы)

г. Зима

2023 г.

Паспорт муниципальной программы Зиминского районного муниципального образования «Территориальное планирование и градостроительное зонирование сельских поселений Зиминского района Иркутской области»

(далее - муниципальная программа)

| Наименование муниципальной программы | Территориальное планирование и градостроительное зонирование сельских поселений Зиминского района Иркутской области |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел архитектуры и градостроительства администрации Зиминского районного муниципального образования |
| Соисполнители муниципальной программы | - |
| Участники муниципальной программы | Отдел архитектуры и градостроительства администрации Зиминского районного муниципального образования |
| Цель муниципальной программы | Обеспечение устойчивого развития территорий сельских поселений Зиминского района |
| Задачи муниципальной программы | - актуализация генеральных планов Батаминского муниципального образования, Зулумайского муниципального образования, Покровского муниципального образования, Услонского муниципального образования, Ухтуйского муниципального образования, Филипповского муниципального образования, Хазанского муниципального образования, Харайгунского муниципального образования; - актуализация Правил землепользования и застройки Батаминского муниципального образования, Зулумайского муниципального образования, Покровского муниципального образования, Услонского муниципального образования, Ухтуйского муниципального образования, Филипповского муниципального образования, Хазанского муниципального образования, Харайгунского муниципального образования; - адаптация схем территориального планирования на материалах картографической основы в цифровом виде; - включение в границы населенных пунктов лесных поселков, расположенных на землях лесного фонда; - актуализация (разработка) генерального плана Масляногорского сельского поселения, образованного путём объединения Новолетниковского муниципального образования и Масляногорского муниципального образования в соответствии с Законом Иркутской области от 13.11.2018 № 105-ОЗ «О преобразовании Новолетниковского и Масляногорского муниципальных образований Зиминского района Иркутской области и о внесении изменений в Закон Иркутской области «О статусе и границах муниципальных образований Зиминского района Иркутской области» (принят Постановлением Законодательного Собрания Иркутской области от 24.10.2018 № 5/20а-ЗС), Кимильтейского сельского поселения, образованного путём объединения Буринского муниципального образования и Кимильтейского муниципального образования в соответствии с Законом Иркутской области от 01.06.2022 № 35-ОЗ «О преобразовании Буринского и Кимильтейского муниципальных образований Зиминского района Иркутской области и о внесении изменений в закон Иркутской области «О статусе и границах муниципальных образований Зиминского района Иркутской области» (принят Постановлением Законодательного Собрания Иркутской области от 25.05.2022 № 56/3а-ЗС); - актуализация (разработка) Правил землепользования и застройки Масляногорского сельского поселения, Кимильтейского сельского поселения; - проведение работ по постановке на кадастровый учет границ территориальных зон и корректировка поставленных на кадастровый учет границ территориальных зон населенных пунктов сельских поселений Зиминского района. |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2024 - 2026 годы |
| Целевые показатели муниципальной программы | Обеспечение сельских поселений Зиминского района (далее - сельские поселения, муниципальные образования Зиминского района Иркутской области) актуализированными документами территориального планирования и документами градостроительного зонирования, выполненными в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации |
| Подпрограммы муниципальной программы | - |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы | Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет средств областного бюджета, посредством предоставления целевой субсидии бюджету Зиминского районного муниципального образования, и местного бюджета в соответствии с распоряжением Правительства Иркутской области от 25 июля 2023 года № 488-рп «Об утверждении предельного уровня софинансирования Иркутской области (в процентах) объема расходного обязательства муниципального образования Иркутской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» Сроки реализации; Всего по программе. (тыс. руб.); 2024 г. (тыс. руб.); 2025 г. (тыс. руб.); 2026 г. (тыс. руб.). Общий объем финансирования, в т.ч; 564,000; 180,000; 192,000; 192,000. федеральный бюджет; 0,000; 0,000; 0,000; 0,000. областной бюджет; 0,000; 0,000; 0,000; 0,000. местный бюджет; 564,000; 180,000; 192,000; 192,000. внебюджетные источники; 0,000; 0,000; 0,000; 0,000. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Обеспечение территорий Батаминского муниципального образования, Зулумайского муниципального образования, Кимильтейского сельского поселения, Масляногорского сельского поселения, Покровского муниципального образования, Услонского муниципального образования, Ухтуйского муниципального образования, Филипповского муниципального образования, Хазанского муниципального образования, Харайгунского муниципального образования Зиминского района актуализированными документами территориального планирования и документами градостроительного зонирования |

2. Характеристика текущего состояния сферы реализации

муниципальной программы

Генеральные планы Батаминского муниципального образования утверждены решением Думы Батаминского муниципального образования от 18.10.2013 № 32,  Буринского муниципального образования утверждены решением Думы Буринского муниципального образования от 14.11.2013 № 42, Зулумайского муниципального образования утверждены решением Думы Зулумайского муниципального образования Зиминского района от 11.11.2013 № 28,  Кимильтейского муниципального образования утверждены решением Думы Кимильтейского муниципального образования Зиминского района от 13.11.2013 № 33, Масляногорского муниципального образования утверждены решением Думы Масляногорского муниципального образования от 06.11.2013 № 33, Новолетниковского муниципального образования утверждены решением Думы Новолетниковского муниципального образования от 30.10.2013 № 40, Покровского муниципального образования утверждены решением Думы Покровского муниципального образования от 25.10.2013 № 40, Услонского муниципального образования утверждены решением Думы Услонского муниципального образования от 01.11.2013 № 56, Ухтуйского муниципального образования утверждены решением Думы Ухтуйского муниципального образования от 11.11.2013 № 30, Филипповского муниципального образования утверждены решением Думы Филипповского муниципального образования от 07.11.2013 № 36, Хазанского муниципального образования утверждены решением Думы Хазанского муниципального образования от 07.11.2013 № 39, Харайгунского муниципального образования утверждены решением Думы Харайгунского муниципального образования от 08.11.2013 № 46.

Правила землепользования и застройки Батаминского муниципального образования утверждены решением Думы Батаминского муниципального образования от 21.05.2014 № 77, Буринского муниципального образования утверждены решением Думы Буринского муниципального образования от 29.05.2014 № 71, Зулумайского муниципального образования утверждены решением Думы Зулумайского муниципального образования Зиминского района от 26.05.2014 № 44,  Кимильтейского муниципального образования утверждены решением Думы Кимильтейского муниципального образования Зиминского района от 28.05.2014 № 66, Масляногорского муниципального образования утверждены решением Думы Масляногорского муниципального образования от 30.05.2014 № 60, Новолетниковского муниципального образования утверждены решением Думы Новолетниковского муниципального образования от 30.05.2014 № 68, Покровского муниципального образования утверждены решением Думы Покровского муниципального образования от 30.05.2014 № 70, Услонского муниципального образования утверждены решением Думы Услонского муниципального образования от 30.05.2014 № 86, Ухтуйского муниципального образования утверждены решением Думы Ухтуйского муниципального образования от 23.05.2014 № 56, Филипповского муниципального образования утверждены решением Думы Филипповского муниципального образования от 29.05.2014 № 62, Хазанского муниципального образования утверждены решением Думы Хазанского муниципального образования от 29.05.2014 № 61, Харайгунского муниципального образования утверждены решением Думы Харайгунского муниципального образования от 30.05.2014 № 70.

Документы территориального планирования разработаны до 2032 года, в том числе первая очередь до 2022 года, требуется их актуализация.

Законом Иркутской области от 13.11.2018 № 105-ОЗ «О преобразовании Новолетниковского и Масляногорского муниципальных образований Зиминского района Иркутской области и о внесении изменений в Закон Иркутской области «О статусе и границах муниципальных образований Зиминского района Иркутской области» (принят Постановлением Законодательного Собрания Иркутской области от 24.10.2018 № 5/20а-ЗС) и в соответствии с частью 3 статьи 13 Федерального закона от  6  октября  2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Новолетниковское муниципальное образование и Масляногорское муниципальное образование были преобразованы путем их объединения без изменения границ иных муниципальных образований с созданием 20 ноября 2018 года вновь образованного муниципального образования - Масляногорское сельское муниципальное образование.

Законом Иркутской области от 01.06.2022  № 35-ОЗ «О преобразовании Буринского и Кимильтейского муниципальных образований Зиминского района Иркутской области и о внесении изменений в закон Иркутской области «О статусе и границах муниципальных образований Зиминского района Иркутской области» (принят Постановлением Законодательного Собрания Иркутской области от 25.05.2022 № 56/3а-ЗС) и в соответствии с частью 3 статьи 13 Федерального закона от  6  октября  2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Буринское муниципальное образование и Кимильтейское муниципальное образование были преобразованы путем их объединения без изменения границ иных муниципальных образований с созданием 10 июня 2022 года вновь образованного муниципального образования - Кимильтейское сельское поселение Зиминского муниципального района Иркутской области

В целях дальнейшего устойчивого развития Зиминского района необходимо:

1. провести  корректировку  генеральных  планов   и  Правил землепользования и застройки Батаминского муниципального образования,  Зулумайского муниципального образования, Покровского муниципального образования, Услонского муниципального образования, Ухтуйского муниципального образования, Филипповского муниципального образования, Хазанского муниципального образования, Харайгунского муниципального образования Зиминского района, утверждённых в течение 2013 - 2014 годов;

2. подготовить новые генеральные планы и Правила землепользования и застройки  Масляногорского сельского поселения, Кимильтейского сельского поселения в соответствие с установленными требованиями действующего градостроительного законодательства.

Муниципальная программа разработана в соответствии с постановлениями Правительства Иркутской области от 27 ноября 2017 года № 774-пп «Об утверждении государственной программы Иркутской области «Развитие и управление имущественным комплексом  и  земельными  ресурсами  Иркутской области" на 2018 - 2025 годы», от 8 февраля 2018 года № 82-пп «Об утверждении Положения о предоставлении субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на подготовку проектов документов градостроительного зонирования, субсидии на подготовку проектов документов территориального планирования, субсидии на актуализацию документов территориального планирования, субсидии на подготовку документации по планировке территорий (проектов планировки территорий и (или) проектов межевания территорий), субсидии на проведение работ в отношении постановки на кадастровый учет границ населенных пунктов Иркутской области и субсидии на актуализацию документов градостроительного зонирования».

3. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения

В целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета общегосударственных, муниципальных и частных интересов документами территориального планирования Зиминского района в 2013 - 2014 годах определены основные задачи и стратегические направления градостроительной деятельности.

В связи с изменениями российского градостроительного законодательства, руководствуясь Законом Иркутской области от 13.11.2018 № 105-ОЗ «О преобразовании Новолетниковского и Масляногорского муниципальных образований Зиминского района Иркутской области и о внесении изменений в Закон Иркутской области «О статусе и границах муниципальных образований Зиминского района Иркутской области», Законом Иркутской области от 01.06.2022  № 35-ОЗ «О преобразовании Буринского и Кимильтейского муниципальных образований Зиминского района Иркутской области и о внесении изменений в закон Иркутской области «О статусе и границах муниципальных образований Зиминского района Иркутской области» возникла необходимость:

подготовки новых генеральных планов и Правил землепользования и застройки  Масляногорского сельского поселения, Кимильтейского сельского поселения;

внесения изменений в генеральные планы Батаминского муниципального образования, Зулумайского муниципального образования, Покровского муниципального образования, Услонского муниципального образования, Ухтуйского муниципального образования, Филипповского муниципального образования, Хазанского муниципального образования, Харайгунского муниципального образования, что влечет за собой внесение изменений и в их Правила землепользования и застройки.

Мероприятиями муниципальной программы предусмотрена актуализация документов территориального планирования и документов градостроительного зонирования муниципальных образований Зиминского района Иркутской области посредством постановки на кадастровый учет границ территориальных зон и корректировки поставленных на кадастровый учет территориальных зон, адаптация схем территориального планирования на материалах картографической основы в цифровом виде, включение в границы населенных пунктов лесных поселков, расположенных на землях лесного фонда.

4. Цели и задачи муниципальной программы

Цель - обеспечение устойчивого развития территории Зиминского района

Задачи:

1. Актуализация генеральных планов Батаминского муниципального образования, Зулумайского муниципального образования, Покровского муниципального образования, Услонского муниципального образования, Ухтуйского муниципального образования, Филипповского муниципального образования, Хазанского муниципального образования, Харайгунского муниципального образования

1.1 Актуализация Правил землепользования и застройки Батаминского муниципального образования, Зулумайского муниципального образования, Покровского муниципального образования, Услонского муниципального образования, Ухтуйского муниципального образования, Филипповского муниципального образования, Хазанского муниципального образования, Харайгунского муниципального образования.

2. Актуализация (разработка) генерального плана Масляногорского сельского поселения, Кимильтейского сельского поселения;

2.1 Актуализация (разработка) Правил землепользования и застройки Масляногорского сельского поселения, Кимильтейского сельского поселения.

5. Обоснование выделения подпрограмм

В рамках муниципальной программы выделение подпрограмм не предусмотрено.

6. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание

муниципальных услуг (выполнения работ) муниципальными учреждениями

Зиминского района в рамках муниципальной программы

В рамках муниципальной программы услуги (работы) муниципальными учреждениями Зиминского района не предоставляются (не выполняются).

7. Сроки реализации и ресурсное обеспечение муниципальной программы

Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет средств областного бюджета, посредством предоставления целевой субсидии бюджету Зиминского районного муниципального образования, и местного бюджета в соответствие с распоряжением Правительства Иркутской области от от 25 июля 2023 года № 488-рп «Об утверждении предельного уровня софинансирования Иркутской области (в процентах) объема расходного обязательства муниципального образования Иркутской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов».

Таблица 2

| Сроки исполнения | Всего по программе. (тыс. руб.) | 2024 г. (тыс. руб.) | 2025 г. (тыс. руб.) | 2026 г. (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общий объем финансирования, в т.ч | 564,000 | 180,000 | 192,000 | 192,000 |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| местный бюджет | 564,000 | 180,000 | 192,000 | 192,000 |
| внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

8. Перечень мероприятий муниципальной программы

Таблица 3

Система программных мероприятий

| № п/п | Наименование программы, мероприятия | Результат | Ответственный исполнитель муниципальной программы, участник муниципальной программы, участники мероприятий | Срок испол- нения | Объ- ем финансиро-вания, | в т.ч. планируемое привлечение из: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | обл. бюджета | мест. бюджета | Вне бюдж.источников |
|  | Территориальное планирование и градостроительное зонирование сельских поселений Зиминского района Иркутской области | Актуализация документов территориального планирования и документов градостроительного зонирования сельских поселений, муниципальных образований Зиминского района | Отдел архитектуры и градостроительства администрации Зиминского районного муниципального образования | 2024 - 2026 | 564,000 | 0,000 | 564,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | 2024 | 180,000 | 0,000 | 180,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | 2025 | 192,000 | 0,000 | 192,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | 2026 | 192,000 | 0,000 | 192,000 | 0,000 |
| 1. | Актуализация (разработка) документов территориального планирования и градостроительного зонирования |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 1.2 1.3 | Разработка генерального плана Масляногорско-го сельского поселения, Кимильтейского сельского поселения, актуализация генерального плана Покровского муниципального образования | Обеспеченность сельских поселений актуализированными документами территори-ального пла нирования | Отдел архитектуры и градостроительства администрации Зиминского районного муниципального образования | 2024 | 99,000 | 0,000 | 99,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | 2025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | 2026 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Разработка Правил землепользова-ния и застройки Масляногорско-го сельского поселения, Кимильтейского сельского поселения | Обеспеченность сельских поселений актуализированными документами градостроите льного зонирования | Отдел архитектуры и градостроительства администрации Зиминского районного муниципального образования | 2024 | 47,100 | 0,000 | 47,100 | 0,000 |
|  |  |  |  | 2025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | 2026 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Постановка на кадастровый учет границ территориальных зон и корректировка поставленных на кадастровый учет границ территориальных зон Масляногорско-го сельского поселения, Кимильтейского сельского поселения, Покровского муниципального образования | Внесение сведений в государственный кадастр недвижимости (ГКН) сведений о территориальных зонах | Отдел архитектуры и градостроительства администрации Зиминского районного муниципального образования | 2024 | 33,900 | 0,000 | 33,900 | 0,000 |
|  |  |  |  | 2025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | 2026 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2. | Актуализация документов территориального планирования и градостроительного зонирования |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Актуализация генеральных планов Батаминского муниципального образования, Услонского муниципального образования, Хазанского муниципального образования | Обеспечен-ность муни-ципальных образований актуализированными документами территори-ального пла-нирования | Отдел архитектуры и градостроительства администрации Зиминского районного муниципального образования | 2024 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | 2025 | 94,500 | 0,000 | 94,500 | 0,000 |
|  |  |  |  | 2026 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.2 | Актуализация Правил земле-пользования и застройки Батаминского муниципального образования, Покровского муниципального образования, Услонского муниципального образования, Хазанского муниципального образования | Обеспечен-ность муни-ципальных образований актуализированными документами градостроительного зонирования | Отдел архитектуры и градостроительства администрации Зиминского районного муниципального образования | 2024 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | 2025 | 72,000 | 0,000 | 72,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | 2026 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.3 | Постановка на кадастровый учет границ территориальных зон и корректировка поставленных на кадастровый учет границ территориальных зон Батаминского муниципального образования, Услонского муниципального образования, Хазанского муниципального образования | Внесение сведений в государственный кадастр недвижимости (ГКН) сведений о территориальных зонах | Отдел архитектуры и градостроительства администрации Зиминского районного муниципального образования | 2024 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | 2025 | 25,500 | 0,000 | 25,500 | 0,000 |
|  |  |  |  | 2026 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3. | Актуализация документов территориального планирования и градостроительного зонирования |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Актуализация генеральных планов Зулумайского муниципального образования, Ухтуйского муниципального образования, Филипповского муниципального образования, Харайгунского муниципального образования | Обеспечен-ность муни-ципальных образований актуализированными документами территори-ального пла-нирования | Отдел архитектуры и градостроительства администрации Зиминского районного муниципального образования | 2024 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | 2025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | 2026 | 102,000 | 0,000 | 102,000 | 0,000 |
| 3.2 | Актуализация Правил земле-пользования и застройки | Обеспечен-ность муни-ципальных образований актуализированными документами градостроительного зонирования | Отдел архитектуры и градостроительства администрации Зиминского районного муниципального образования | 2024 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | 2025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | 2026 | 56,100 | 0,000 | 56,100 | 0,000 |
| 3.3 | Постановка на кадастровый учет границ территориальных зон и корректировка поставленных на кадастровый учет границ территориальных зон | Внесение сведений в государственный кадастр недвижимости (ГКН) сведений о территориальных зонах | Отдел архитектуры и градостроительства администрации Зиминского районного муниципального образования | 2024 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | 2025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | 2026 | 33,900 | 0,000 | 33,900 | 0,000 |

9. Целевые показатели муниципальной программы

Таблица 4

Планируемые целевые показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Значение целевого показателя |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отчётный год (факт) | Текущий год (оценка) | Плановый период |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 год (прогноз) | 2025 год (прогноз) | 2026 год (прогноз) |
| Территориальное планирование и градостроительное зонирование сельских поселений Зиминского района Иркутской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Готовые генеральные планы Кимильтейского сельского поселения, Масляногорского сельского поселения | шт. | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2. | Готовые Правила землепользования и застройки Кимильтейского сельского поселения, Масляногорского сельского поселения | шт. | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 3. | Актуализированные генеральные планы муниципальных образований Зиминского района | шт. | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 4. | Актуализированные Правила землепользования и застройки муниципальных образований Зиминского района | шт. | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 5. | Актуализированные генеральные планы муниципальных образований Зиминского района | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 6. | Актуализированные Правила землепользования и застройки муниципальных образований Зиминского района | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |

10. Механизм реализации муниципальной программы и контроль за ходом ее реализации

Отдел архитектуры и градостроительства администрации Зиминского районного муниципального образования является ответственным исполнителем муниципальной программы, который:

обеспечивает разработку муниципальной программы и её согласование;

формирует структуру муниципальной программы;

организует реализацию муниципальной программы; - осуществляет распределение предельных объемов бюджетных ассигнований на плановый период по основным мероприятиям муниципальной программы, за реализацию которых несет ответственность;

формирует предложения о необходимости внесения в установленном порядке изменений в муниципальную программу;

несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы;

проводит мониторинг реализации муниципальной программы и анализ отчётности;

проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы.

Ответственный исполнитель по окончании срока реализации муниципальной программы подготавливает и представляет в Финансовое управление Зиминского районного муниципального образования и в отдел по экономике, труду и охране труда, потребительскому рынку администрации Зиминского районного муниципального образования отчет о ходе реализации муниципальной программы в соответствии с таблицами №№ 5, 6, 7 к муниципальной программе.

Отчет должен содержать:

информацию об исполнении целевых показателей муниципальной программы по итогам отчетного года;

информацию об исполнении мероприятий муниципальной программы за отчетный год;

информацию о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Зиминского района в рамках муниципальной программы (при их наличии);

информацию об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы;

пояснительную записку, содержащую анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы, сведения о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу, иную информацию, необходимую для отражения результатов реализации муниципальной программы.

Решение о сокращении бюджетных ассигнований, приостановлении или досрочном прекращении муниципальной программы по оценке эффективности ее реализации принимает мэр Зиминского районного муниципального образования.

Отчет об оценке эффективности реализации муниципальной программы подлежит размещению ответственным исполнителем на официальном сайте администрации Зиминского района www.rzima.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

11. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится по итогам ее реализации за отчетный финансовый год и в целом после завершения реализации муниципальной программы.

Оценка  эффективности реализации муниципальной программы производится по формам, представленным в приложении к муниципальной программе.

# Приложение

к муниципальной программе

Зиминского районного муниципального образования

«Территориальное планирование и градостроительное

зонирование сельских поселений Зиминского района

Иркутской области»

Таблица 5

11.1 Отчет об исполнении целевых показателей

муниципальной программы Зиминского районного муниципального образования

«Территориальное планирование и градостроительное зонирование

сельских поселений Зиминского района Иркутской области»

по состоянию на

(отчетный период)

| №№ пп/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Значение целевого показателя |  | Отклонение |  | Пояснения по достигнутым значениям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план на год | факт | -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа Зиминского районного муниципального образования «Территориальное планирование и градостроительное зонирование сельских поселений Зиминского района Иркутской области» на 2024-2026 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Актуализированные генеральные планы муниципальных образований Зиминского района | шт. | 8 | 0 | - | 0% | Не выделены субсидии на софинансирование из областного бюджета |
| 2. | Разработка генеральных планов Кимильтейского сельского поселения, Масляногорского сельского поселения | шт. | 2 | 0 | - | 0% | Не выделены субсидии на софинансирование из областного бюджета |
| 3. | Актуализированные Правила землепользования и застройки муниципальных образований Зиминского района | шт. | 8 | 0 | - | 0% | Не выделены субсидии на софинансирование из областного бюджета |
| 4. | Разработка Правил землепользования и застройки Кимильтейского сельского поселения, Масляногорского сельского поселения | шт. | 2 | 0 | - | 0% | Не выделены субсидии на софинансирование из областного бюджета |

Таблица 6

11.2 Отчет об исполнении  мероприятий муниципальной программы

«Территориальное планирование и градостроительное зонирование сельских поселений Зиминского района Иркутской области»

по состоянию на

(отчетный период)

| N п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок испол нения мероприятия (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотрен-ный на 20 год, тыс. руб. | Профинансировано за отчетный период, тыс. руб. | Наименова-ние показателя объема мероприятия, единица измерения |  | Плановое значение показателя меропри-тия на 20 год | Фактическое значение показателя мероприятия | Обоснов-ние причин отклонения (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Актуализация генеральных планов муниципальных образований Зиминского района | Отдел архитектуры и градостроительства администрации Зиминского районного муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Разработка генеральных планов Кимильтейского сельского поселения, Масляногорского сельского поселения | Отдел архитектуры и градостроительства администрации Зиминского районного муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Актуализация Правил землепользования и застройки муниципальных образований Зиминского района | Отдел архитектуры и градостроительства администрации Зиминского районного муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Разработка Правил землепользования и застройки Кимильтейского сельского поселения, Масляногорского сельского поселения | Отдел архитектуры и градостроительства администрации Зиминского районного муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 7

11.3 Отчет об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципального программы «Территориальное планирование и градостроительное зонирование сельских поселений

Зиминского района Иркутской области»

(наименование муниципального программы)

по состоянию на ________________________________

(отчетный период)

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель муниципальной программы, соисполнитель муниципальной программы, участник муниципальной программы, участники мероприятий | Расходы местного бюджета, тыс.руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план на 1 января отчетного года | план на отчетную дату | исполнение на отчетную дату |
| Территориальное планирование и градостроительное зонирование сельских поселений Зиминского района Иркутской области | всего, в том числе: |  |  |  |
|  | Отдел архитектуры и градостроительства администрации Зиминского районного муниципального образования |  |  |  |
|  | соисполнитель 1 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
|  | участник 1 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| Мероприятие | исполнитель мероприятия |  |  |  |
| Разработка генеральных планов Кимильтейского сельского поселения, Масляногорского сельского поселения | Отдел архитектуры и градостроительства администрации Зиминского районного муниципального образования |  |  |  |
| Мероприятие | исполнитель мероприятия |  |  |  |
| Актуализация генеральных планов муниципальных образований Зиминского района | Отдел архитектуры и градостроительства администрации Зиминского районного муниципального образования |  |  |  |
| Мероприятие | исполнитель мероприятия |  |  |  |
| Разработка Правил землепользования и застройки Кимильтейского сельского поселения, Масляногорского сельского поселения | Отдел архитектуры и градостроительства администрации Зиминского районного муниципального образования |  |  |  |
| Мероприятие | исполнитель мероприятия |  |  |  |
| Актуализация Правил землепользования и застройки муниципальных образований Зиминского района | Отдел архитектуры и градостроительства администрации Зиминского районного муниципального образования |  |  |  |