

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
| РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬАдминистрацияЗиминского районного муниципального образования**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е** от 22.03.2022 г. Зима № 206 |  |

 |

|  |
| --- |
|  |

 |

О проведении мероприятий

по предупреждению чрезвычайных

ситуаций, связанных с паводками в 2022 году

В целях организации и осуществления мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, связанных с паводками в период 2022 года на территории сельскохозяйственных организаций Зиминского района, в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», руководствуясь статьями22, 46 Устава Зиминского районного муниципального образования, администрация Зиминского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по предупреждению последствий чрезвычайных ситуаций, связанных с паводками на территориях сельскохозяйственных организаций Зиминского района в 2022 году (далее – план мероприятий).

2. Рекомендовать руководителям сельскохозяйственных организаций, осуществляющих деятельность на территории Зиминского района, руководствоваться в своей деятельности планом мероприятий, указанным в пункте 1 настоящего постановления.

3. Настоящее постановление опубликовать в информационно-аналитическом, общественно-политическом еженедельнике «Вестник района» и разместить на официальном сайте администрации Зиминского районного муниципального образования www.rzima.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра по управлению муниципальным хозяйством Ширяева А. А.

Мэр Зиминскогорайонного

муниципального образования Н.В. Никитина

 УТВЕРЖДЕН

 постановлением администрации Зиминского

 районного муниципального образования

 от «22.03.2022 года » № 206

План

мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, связанных с паводками

на территориях сельскохозяйственных организаций Зиминского района в 2022 году

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Основные мероприятия | Срок исполнения | Исполнители, реализующие мероприятия плана |
| 1. Корректировка планов действий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в паводковый период | до 25.03.2022 года  | руководители сельскохозяйственных организаций |
| 2. Назначение должностных лиц, ответственных за планирование и проведение противопаводковых мероприятий | до 25.03.2022 года | руководители сельскохозяйственных организаций |
| 3. Доведение прогнозов развития весеннего половодья до сельскохозяйственных организаций и обеспечение мониторинга паводковой обстановки | паводковый период. | директор МКУ «Служба ЗРМО по ГО и ЧС» |
| 4. Создание резервов финансовых и материальных ресурсов сельскохозяйственных организаций для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с паводками | до 01.04.2022 года |  руководители сельскохозяйственных организаций |
| 5. Планирование мероприятий по эвакуации работников сельскохозяйственных организаций, сельскохозяйственных животных, техники, других материальных средств, переброски зерна с затапливаемых территорий и подготовки мест их временного размещения. Обеспечение готовности техники и работников сельскохозяйственных организаций к проведению аварийно- спасательных работ | до 01.04.2022 года | Руководители сельскохозяйственных организаций,МКУ «Служба ЗРМО по ГО и ЧС» |
| 6. Подготовка мест для временного размещения сельскохозяйственных животных, создание запаса кормов и ветеринарных препаратов для первоочередного обеспечения сельскохозяйственных животных в связи с возможным временным прекращением транспортного сообщения в период осуществления эвакуационных мероприятий | до начала паводкового периода | руководители сельскохозяйственных организаций, МКУ «Служба ЗРМО по ГО и ЧС» |
| 7. Создание сельскохозяйственными организациями оперативных рабочих групп на объектах сельскохозяйственного производства, где есть угроза затопления или подтопления, с возложением на них функций осуществления работ по предотвращению аварийных ситуаций, которые могут возникнуть при прохождении паводка | 01.04.2022 года | руководители сельскохозяйственных организаций, МКУ «Служба ЗРМО по ГО и ЧС» |
| 8. Организация своевременного доведения до сельскохозяйственных организаций информации о складывающейся обстановке и правилах поведения при угрозе подтопления (затопления) территорий используемых земель сельскохозяйственного назначения через информационно-аналитический, общественно-политический еженедельник «Вестник района» | паводковый период |  МКУ «Служба ЗРМО по ГО и ЧС» |
| 11. Взаимодействие с оперативными группами МЧС с целью координации действий сил и средств при ликвидации чрезвычайных ситуаций | паводковый период |  администрация Зиминского районного муниципального образования, руководители сельскохозяйственных организаций |
| 12. Организация мероприятий по сохранности сельскохозяйственных объектов в случае их подтопления (затопления) | паводковый период | администрация Зиминского районного муниципального образования, руководители сельскохозяйственных организаций |
| 13. Определение (уточнение) сил и средств сельскохозяйственных товаропроизводителей, планируемых использовать для ликвидации последствий паводков и наводнений | 01.04.2022 года | администрация Зиминского районного муниципального образования, руководители сельскохозяйственных организаций |