Пояснительная записка

по исполнению программных мероприятий по охране окружающей среды за 2019 год

Реализация мероприятий муниципальной программы «Организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды на территории Зиминского района на 2016-2022гг» была выполнена не в полном объеме и дополнена мероприятиями

Процент исполнения программы 96,4% Фактическое финансирование программных мероприятий в 2019 г. составило 53 млн. 439 тыс. 900 руб из них:

- Строительство объекта «Инженерная защита с.Покровка от негативного воздействия вод реки Ока»- исполнение 86,6%

- Сбор и передача на демеркуризацию отработанных ртутьсодержащих ламп (оплата услуг по транспортировке и демеркуризации отработанных ртутьсодержащих ламп)» - исполнение 100%

- Организация экологических акций (лесопосадки, расчистка русел, сбор вторсырья и т.п.) – исполнение 100 %

- Ликвидация несанкционированных свалок – исполнено 100%

- Создание мест (площадок) накопления ТКО (приобретение контейнеров)– исполнено 100%

- Берегоукрепление – исполнение 100%

Программные мероприятия, которые осуществлялись без финансирования :

- взаимодействие с сельскими поселениями, физическими и юридическими лицами в целях охраны окружающей среды, обеспечения использования природных ресурсов, сохранения биоразнообразия;

- мероприятия по экологическому просвещению, образованию и формированию экологической культуры на территории Зиминского района (проведение Дней защиты от экологической опасности);

- информированию населения о состоянии окружающей среды (публикации в средствах массовой информации)

Полученные результаты реализации Программы в 2019 году

Основные индикаторы за 2019 год исполнены не полностью,

- количество населения, вовлеченного в мероприятия по повышению уровня экологического образования и культуры (данный показатель складывается из количества участвующих в мероприятиях, он выше численности населения района т.к. одни и те же люди участвуют в разных мероприятиях, а учёт ведется по количеству участников) –исполнение 100%.

- показатель по количеству мест размещения отходов, обустроенных в соответствии с природоохранным законодательством .

- нулевой показатель по землям природного комплекса (ООПТ), продолжается работа по созданию 2-х кластерного заказника регионального значения «Кимильтейский» и соответственно увеличению категории земель ООПТ.

Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы

Зиминского районного муниципального образования

«Организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды» на 2016-2022годы

по состоянию на 2019 год\_\_\_\_

Таблица 4

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Значение целевого показателя | | Отклонение | | Пояснения по достигнутым значениям |
| план на год | факт | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| «Организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды» на 2016-2022годы | | | | | | | |
| 1. | Количество обращений по вопросам охраны окружающей среды и экологической безопасности | шт | 10 | 10 |  | 100 |  |
| 2 | Количество выявленных в ходе рейдов, нарушений природоохранного законодательства | шт | 7 | 3 |  |  |  |
| 3. | Количество мест под размещение отходов производства и потребления, оформленных в соответствии с законодательством | шт | 3 | 1 |  |  | Отсутствие необходимости в обустройстве 3 участков под размещение ТКО |
| 4. | Количество населения, вовлеченного в экологические мероприятия; | Чел. | 18764 | 18764 |  | 100 |  |

таблица 5

Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы Зиминского районного муниципального образования

«Организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды» на 2016-2022годы

по состоянию на \_\_2019 год\_\_\_\_\_\_

(отчетный период)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N   п/п | Наименование   основного   мероприятия,   мероприятия | Ответственный исполнитель, участник муниципальной программы | Плановый   срок  исполнения  мероприятия  (месяц,   квартал) | Источник  финансирования | Объем  финансирования, предусмотренный  на 2019 год,   тыс. руб. | Профинансировано  за отчетный   период,   тыс. руб. | Наименование  показателя   объема  мероприятия,  единица   измерения | Плановое   значение  показателя  мероприятия на 2019 год | Фактическое  значение  показателя  мероприятия | Обоснование  причин  отклонения   (при   наличии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.1 |  | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Организация экологических акций | Комитет ЖКХ и С | В течение года | Местный бюджет | 33,5 | 33,5 | Кол-во | 4 | 4 |  |
|  | Строительство объекта «Инженерная защита с.Покровка от негативного воздействия вод реки Ока | Комитет ЖКХ и С | Июль-декабрь | Областной/ Местный бюджет | 13 235, 8 | 11 459, 317 |  |  |  |  |
|  | Участие в рейдах, проверках | Комитет ЖКХ и С | В течение года |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Берегоукрепление | Комитет ЖКХ и С |  | Областной/ Местный бюджет | 40 493,7 | 40 493,7 |  |  |  |  |
|  | Взаимодействие с администрациями сельских поселений в целях охраны окружающей среды | Комитет ЖКХ и С | В течение года |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация и проведение Дней защиты от экологической опасности | Комитет ЖКХ и С | В течение года |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Консультирование по вопросам охраны окружающей среды и экологической безопасности | Комитет ЖКХ и С | В течение года | - |  |  |  |  |  |  |
|  | Сбор и передача на демеркуризацию отработанных ртутьсодержащих ламп (оплата услуг по транспортировке и демеркуризации отработанных ртутьсодержащих ламп | Комитет ЖКХ и С | 4-й квартал | Местный бюджет | 40,0 | 40,0 | шт | 954 | 954 | - |
|  | Ликвидация несанкционированных свалок | Комитет ЖКХ и С | В течение года | местный бюджет | 291,9 | 291,9 | шт | 6 | 6 |  |
|  | Создание мест (площадок) накопления ТКО (приобретение контейнеров) | Комитет ЖКХ и С |  | Областной/ Местный бюджет | 1345,0 | 1120,6 | шт | 133 | 133 |  |

Таблица 6

Отчет об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы Зиминского районного муниципального образования

«Организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды»

на 2016-2022годы

по состоянию на 2019 год\_

(отчетный период)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  муниципальной программы,   основного мероприятия, | Ответственный исполнитель, участники муниципальной программы | Расходы местного бюджета,  тыс. рублей | | |
| план на 1 января отчетного года | план на  отчетную дату | исполнение на отчетную  дату |
| Муниципальная  программа «Организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды» на 2016-2020годы | всего, в том числе: | 55 439,9 | 55 439,9 | 53 439, 9 |
| Комитет ЖКХ и С |  |  |  |
| Участие в рейдах, проверках | Комитет ЖКХ и С |  |  |  |
| Взаимодействие с администрациями сельских поселений в целях охраны окружающей среды | Комитет ЖКХ и С |  |  |  |
| Организация и проведение Дней защиты от экологической опасности | Комитет ЖКХ и С |  |  |  |
| Консультирование по вопросам охраны окружающей среды и экологической безопасности | Комитет ЖКХ и С |  |  |  |
| Организация и проведение экологических акций | Комитет ЖКХ и С | 33,5 |  | 33,5 |
| Строительство объекта «Инженерная защита с.Покровка от негативного воздействия вод реки Ока» | Комитет ЖКХ и С | 13 235, 8 |  | 11 459,317 |
| Сбор и передача на демеркуризацию отработанных ртутьсодержащих ламп (оплата услуг по транспортировке и демеркуризации отработанных ртутьсодержащих ламп | Комитет ЖКХ и С | 40,0 |  | 40,0 |
| Ликвидация несанкционированных свалок | Комитет ЖКХ и С | 291,9 |  | 291,9 |
| Создание мест (площадок) накопления ТКО (приобретение контейнеров) | Комитет ЖКХ и С | 1345,0 |  | 1120,6 |
| Берегоукрепление | Комитет ЖКХ и С | 40493,7 |  | 40493,7 |