**8. Перечень мероприятий муниципальной программы**

Перечень мероприятий приведен в таблице 2 «Система программных мероприятий»

**Система программных мероприятий**

таблица 2

| № п\п | Наименование муниципальной программы, мероприятия | Результат | Ответственный исполнитель, участники муниципальной программы | Срок исполнения | Объем финансирования, тыс.руб. | В т.ч. планируемое привлечение из: | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обл. бюджет тыс.руб. | Мест. бюджет, тыс. руб. | Федеральный бюджет тыс. руб. |
|  | «Организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды» на 2016-2021 годы |  |  | 2016-2021 гг. | 176 629,7 | 168 079,0 | 8 550,7 | 0 |
| 2016 г. | 104,00 |  | 104,0 |  |
| 2017 г. | 2 290,0 | 1 954,0 | 336,0 |  |
| 2018 г. | 33 760,3 | 31 914,9 | 1 845,4 |  |
| 2019 г. | 92 760,3 | 89 616,4 | 3 143,9 |  |
| 2020 г. | 47 575,1 | 44 593,7 | 2 981,4 |  |
| 2021 г | 140,0 |  | 140,0 |  |
| 1. |  | | | | | | | |
| 1.1. | Сбор и передача на демеркуризацию отработанных ртутьсодержащих ламп (оплата услуг по транспортировке и демеркуризации отработанных ртутьсодержащих ламп) | Исключение загрязнения ОПС ртутьсодержащими отходами | Комитет ЖКХ и С администрации Зиминского района,  Комитет по образованию администрации Зиминского района,  Комитет по культуре администрации Зиминского района | 2016г |  |  |  |  |
| 2017г | 45,0 |  | 45,0 |  |
| 2018г | 46,6 |  | 46,6 |  |
| 2019 г. | 40,0 |  | 40,0 |  |
| 2020 г | 45,0 |  | 45,0 |  |
| 2021 г | 40,0 |  | 40,0 |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Участие в рейдах по предотвращению и выявлению нарушений природоохранного законодательства (охрана и использование объектов животного и растительного мира, водных биологических ресурсов) незаконного использования природных ресурсов (почвогрунт, водные ресурсы, полезные ископаемые) | Предотвращение и выявление случаев нарушений природоохранного законодательства. Возмещение нанесенного ущерба, причиненного природной среде и ее компонентам хозяйственной деятельностью | Комитет ЖКХ и С администрации Зиминского районного муниципального образования | 2016г |  |  |  |  |
| 2017г |  |  |  |  |
| 2018г |  |  |  |  |
| 2019г |  |  |  |  |
| 2020 г |  |  |  |  |
| 2021 г |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Взаимодействие с администрациями сельских поселений, физическими и юридическими лицами в целях охраны окружающей среды, обеспечения рационального использования и сохранения природных ресурсов, сохранения биоразнообразия | Обеспечение прав граждан на благоприятную окружающую среду | Комитет ЖКХ и С администрации Зиминского районного муниципального образования | 2016 г. |  |  |  |  |
| 2017 г. |  |  |  |  |
| 2018 г. |  |  |  |  |
| 2019 г. |  |  |  |  |
| 2020 г. |  |  |  |  |
| 2021 г. |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Организация и проведение Дней защиты от экологической опасности (викторины, конкурсы, флеш-мобы, акции, кл.часы, выставки, субботники и т.п.) | Повышение уровня экологической культуры, образования и знаний в области охраны окружающей природной среды населения Зиминского района через распространение информации экологической направленности и привлечения населения к решению проблем окружающей среды. | Комитет по культуре администрации Зиминского района, Комитет по образованию администрации Зиминского района, Отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике, комитет ЖКХ и С администрации Зиминского районного муниципального образования, отдел СМИ МКУК «МЦБ Зиминского района» (информационно-аналитический, общественно-политический еженедельник «Вестник района») | 2016г  22 марта – 30 сентября |  |  |  |  |
| 2017 г  22 марта – 30 сентября |  |  |  |  |
| 2018 г.  22 марта – 30 сентября |  |  |  |  |
| 2019 г  22 марта – 30 сентября |  |  |  |  |
| 2020 г  22 марта – 30 сентября |  |  |  |  |
| 2021 г  22 марта – 30 сентября |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Консультирование по вопросам охраны окружающей среды и экологической безопасности | Обеспечение достоверной информацией о состоянии окружающей среды | Комитет ЖКХ и С администрации Зиминского районного муниципального образования | 2016г |  |  |  |  |
| 2017г |  |  |  |  |
| 2018г |  |  |  |  |
| 2019 г |  |  |  |  |
| 2020 г |  |  |  |  |
| 2021 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Организация экологических акций (лесопосадки, расчистка русел, сбор вторсырья и т.п.) | создание условий, способствующих приобретению широкими слоями населения знаний, усвоению ценностей, выработке практических навыков созидательного и эффективного участия в предупреждении и решении экологических проблем. | комитет ЖКХ и С администрации Зиминского районного муниципального образования, Комитет по культуре администрации Зиминского района, Комитет по образованию администрации Зиминского района, Отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике, отдел СМИ МКУК «МЦБ Зиминского района» (информационно-аналитический, общественно-политический еженедельник «Вестник района») | 2016г | 5,00 |  | 5,00 |  |
| 2017г | 5,00 |  | 5,00 |  |
| 2018г | 10,00 |  | 10,00 |  |
| 2019 г | 33,5 |  | 33,5 |  |
| 2020 г | 20,00 |  | 20,00 |  |
| 2021 г | 20,0 |  | 20,0 |  |
| 6.2 | «Лабораторный анализ проб воды на наличие загрязняющих веществ в р.Зима с.Зулумай" | Обеспечение прав граждан на благоприятную окружающую среду Обеспечение достоверной информацией о состоянии окружающей среды. | комитет ЖКХ и С администрации Зиминского районного муниципального образования | 2016 г |  |  |  |  |
| 2017 г | 13,00 |  | 13,00 |  |
| 2018 г |  |  |  |  |
| 2019 г |  |  |  |  |
| 2020 г | 30,0 |  | 30,0 |  |
| 2021 г | 30,0 |  | 30,0 |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Берегоукрепление | Разработка обосновывающих материалов для проекта по защите с.Покровка от негативного воздействия вод р.Ока, работы по укреплению берегов некапитального характера с.Перевоз, Покровка, с.Кимильтей, д.Нижний Хазан | комитет ЖКХ и С администрации Зиминского районного муниципального образования | 2016 г | 99,00 |  | 99,00 |  |
| 2017 г |  |  |  |  |
| 2018 г |  |  |  |  |
| 2019 г | 40 493,7 | 40 453,2 | 40,5 |  |
| 2020 г |  |  |  |  |
| 2021 |  |  |  |  |
| 7.2 | Разработка проектно-сметной документации по объекту «Инженерная защита с.Покровка от негативного воздействия вод реки Ока» | Софинансирование разработки проектно-сметной документации инженерной защиты с.Покровка от негативного воздействия вод р.Ока | комитет ЖКХ и С администрации Зиминского районного муниципального образования | 2016 г |  |  |  |  |
| 2017 г | 2 127,00 | 1 954,00 | 173,00 |  |
| 2018 г | 2 057,00 | 1 954,00 | 103,00 |  |
| 2019 г |  |  |  |  |
| 2020 г |  |  |  |  |
| 2021г |  |  |  |  |
| 7.3. | Ликвидация несанкционированных свалок в том числе сбор, транспортирование и утилизация (захоронение) твердых коммунальных отходов с несанкционированных мест размещения (урочище Ясная поляна Услонское МО) | Устранение загрязнения почвы отходами | комитет ЖКХ и С администрации Зиминского районного муниципального образования, главы муниципальных образований | 2016 г |  |  |  |  |
| 2017 г | 100,00 |  | 100,00 |  |
| 2018 г | 31 639,7 | 29 960,9 | 1 678,8 |  |
| 2019 г | 291,9 |  | 291,9 |  |
| 2020 г |  |  |  |  |
| 2021г |  |  |  |  |
| 7.3.1. | Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | Приведение в соответствие с законодательством мест размещения отходов в населенных пунктах | комитет ЖКХ и С администрации Зиминского районного муниципального образования, Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Зиминского районного муниципального образования | 2016г |  |  |  |  |
| 2017г |  |  |  |  |
| 2018г |  |  |  |  |
| 2019г | 4 861,1 | 4 569,5 | 291,6 |  |
| 2020г |  |  |  |  |
| 2021г |  |  |  |  |
| 7.3.1.1 | Приобретение контейнеров | Создание системы сбора твердых коммунальных отходов в населенных пунктах | комитет ЖКХ и С администрации Зиминского районного муниципального образования, Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Зиминского районного муниципального образования | 2016г |  |  |  |  |
| 2017г |  |  |  |  |
| 2018г |  |  |  |  |
| 2019г |  |  |  |  |
| 2020г |  |  |  |  |
| 2021г |  |  |  |  |
| 7.3.2. | Разработка генеральной схемы очистки Зиминского района | Определение очередности осуществления мероприятий, объемы работ по всем видам очистки и уборки, системы и методы сбора, удаления, обезвреживания и переработки отходов, необходимое количество уборочных машин, механизмов, оборудования и инвентаря, целесообразность проектирования, строительства, реконструкции или расширения объектов системы санитарной очистки, их основные параметры и размещение | комитет по управлению муниципальным имуществом, комитет ЖКХ и С администрации Зиминского районного муниципального образования | 2016г |  |  |  |  |
| 2017г |  |  |  |  |
| 2018г |  |  |  |  |
| 2019 г |  |  |  |  |
| 2020 г |  |  |  |  |
| 2021 г |  |  |  |  |
| 7.4 | Строительство берегоукрепительной дамбы для защиты с.Покровка от негативного воздействия вод реки Ока | защита с.Покровка от негативного воздействия вод р.Ока | комитет по управлению муниципальным имуществом, комитет ЖКХ и С администрации Зиминского районного муниципального образования | 2016 г |  |  |  |  |
| 2017 г |  |  |  |  |
| 2018 г |  |  |  |  |
| 2019 г | 47 040,1 | 44 593,7 | 2 446,4 |  |
| 2020 г | 47 440,1 | 44 593,7 | 2 846,4 |  |
| 2021 г |  |  |  |  |
| 7.5 | Приобретение демеркуризационного комплекта (для помещения предназначенного для накопления и временного хранения отработанных ртутьсодержащих ламп) | выявление и нейтрализация действия ртути при разрушении (бое) ртутьсодержащей лампы | комитет ЖКХ и С администрации Зиминского районного муниципального образования | 2016 г |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 2017 г |  |  |  |  |
| 2018 г | 7,00 |  | 7,00 |  |
| 2019 г |  |  |  |  |
| 2020 г |  |  |  |  |
| 2021 г |  |  |  |  |
| 7.6 | Воспроизводство городских лесов |  |  | 2019 г. |  |  |  |  |
| 2020 г | 40,0 |  | 40,0 |  |
| 2021 г | 50,0 |  | 50,0 |  |



# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

# ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

# Администрация

# Зиминского районного муниципального образования

# **П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от «\_1\_\_» \_октября\_\_\_\_\_\_ 2019 г. г. Зима № \_793\_

О внесении изменений в муниципальную программу Зиминского районного муниципального образования «Организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды» на 2016-2021 годы

Руководствуясь ст. 15 Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. ст.22, 46 Устава Зиминского районного муниципального образования, решением Думы Зиминского муниципального района от 25.09.2019 г. № 4 «О внесении изменений и дополнений в решение Думы Зиминского муниципального района от 19.12.2018 г. № 366 «Об утверждении бюджета Зиминского районного муниципального образования на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», на основании уведомления министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области № 13391 от 30.09.2019, администрация Зиминского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу Зиминского районного муниципального образования «Организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды» на 2016-2021 годы, утвержденную постановлением администрации Зиминского районного муниципального образования № 1065 от 20.11.2015 г. (далее-Программа), следующие изменения:
2. Разделы 1,7,8 Программы изложить в новой редакции (Прилагаются).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

3. Комитету ЖКХ и С администрации Зиминского районного муниципального образования (Богданова Е.О.) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Зиминского районного муниципального образования [www.rzima.ru](http://www.rzima.ru) в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя мэра по управлению муниципальным хозяйством А. А. Ширяева.

Мэр Зиминского районного муниципального образования Н.В. Никитина

Приложение 1 к постановлению администрации

Зиминского районного муниципального образования № 793 от 01 октября 2019 г

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ЗИМИНСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**«организация мероприятий межпоселенческого характера по охране**

**окружающей среды» на 2016 – 2021 годы**

1. **Паспорт муниципальной программы Зиминского районного муниципального образования «организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды» на 2016 – 2021 годы (далее – Муниципальная программа)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование муниципальной программы** | «Организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды» на 2016-2021 годы |
| **Ответственный исполнитель муниципальной программы** | комитет ЖКХ и С администрации Зиминского районного муниципального образования |
| **Соисполнители муниципальной программы** | - |
| **Участники муниципальной программы** | - комитет ЖКХ и С администрации Зиминского районного муниципального образования  - Комитет по культуре администрации Зиминского района;  - Комитет по образованию администрации Зиминского района;  - Комитет по управлению муниципальным имуществом Зиминского районного муниципального образования;  - Отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации Зиминского районного муниципального образования;  - отдел СМИ МКУК «МЦБ Зиминского района» (информационно-аналитический, общественно-политический еженедельник «Вестник района») |
| **Цель муниципальной программы** | 1. Обеспечение прав граждан на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии.  2. Сохранение на территории Зиминского района биологического разнообразия.  3. Воспроизводство городских лесов  4. Предотвращение загрязнения и уничтожения природной среды и ее компонентов.  5. Взаимодействие с органами государственной власти в части охраны окружающей среды  6.Разработка и реализация проекта по инженерной защите с.Покровка от негативного воздействия вод реки Ока.  7.Создание инфраструктуры для обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Зиминского района.  8. Мероприятия по берегоукреплению некапитального характера по защите с.Перевоз, с.Покровка, с.Кимильтей, д.Нижний Хазан от негативного воздействия рек |
| **Задачи муниципальной программы** | - Повышение уровня экологической культуры, образования и знаний в области охраны окружающей природной среды населения района через распространение информации экологической направленности и привлечения населения к решению проблем окружающей среды.  - Предотвращение причинения вреда окружающей среде через взаимодействие администрации Зиминского районного муниципального образования с предприятиями, организациями, учреждениями и физическими лицами.  - Исключение загрязнения природной среды |
| **Сроки реализации муниципальной программы** | 2016 -2021 годы |
| **Целевые показатели муниципальной программы** | 1. Количество обращений по вопросам охраны окружающей среды и экологической безопасности;  2. Количество выявленных в ходе рейдов, нарушений природоохранного законодательства;  3. Количество мест под размещение отходов производства и потребления, оформленных в соответствии с законодательством;  4. Количество населения, вовлеченного в экологические мероприятия; |
| **Подпрограммы муниципальной программы** | - |
| **Объем и источники финансирования**  **муниципальной программы** | |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **№  п/п** | **Источники финансирования** | **Объем финансирования (тыс.руб.)** | | | | | | | **2016 г.** | **2017 г.** | **2018 г.** | **2019 г.** | **2020 г.** | **2021 г.** | | 1. | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | | 2. | Областной бюджет |  | 1 954,00 | 31 914,9 | 89 616,4 | 44 593,7 |  | | 3. | Местный бюджет | 104,00 | 336,00 | 1845,4 | 3 143,9 | 2 981,4 | 140,0 | | 4. | Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  | | 5. | Всего по источникам финансирования | 104,00 | 2 290,00 | 33 760,3 | 92 760,3 | 47 575,1 | 140,0 | |
| **Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы** | Исключение загрязнения ОПС ртутьсодержащими отходами, ТКО. Предотвращение и выявление случаев нарушений природоохранного законодательства. Возмещение нанесенного ущерба, причиненного природной среде и ее компонентам хозяйственной деятельностью.  Обеспечение прав граждан на благоприятную окружающую среду,  Повышение уровня экологической культуры, образования и знаний в области охраны окружающей природной среды населения Зиминского района через распространение информации экологической направленности и привлечения населения к решению проблем окружающей среды, в том числе и по раздельному сбору отходов.  Создание условий, способствующих приобретению широкими слоями населения знаний, усвоению ценностей, выработке практических навыков созидательного и эффективного участия в предупреждении и решении экологических проблем.  Защита населенных пунктов Зиминского района от негативного воздействия рек Ока и Зима. |

1. **Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы**

Существующие места размещения отходов в населенных пунктах, являются исторически сложившимися и стихийно возникшими, не обустроенными в соответствии с требованиями, что создает проблему загрязнения почвы и грунтовых вод свалочным фильтратом, кроме того, это неконтролируемое количество образующихся отходов и их состав.

Незаконная вырубка лесов и пожары влекут за собой уничтожение мест обитания диких животных и снижение их численности.

Незаконная добыча ОПИ с русла рек уничтожает места нерестилищ, снижая численность водных биологических ресурсов и наносит вред водным объектам.

Из-за нарушения почвенного покрова, при незаконном изъятии грунта, происходит эрозия почв, ее деградация и как следствие невозможность использовать землю в сельскохозяйственных целях.

В результате июльского паводка 2019 года подтоплены населенные пункты Зиминского района, в целях ликвидации последствий необходимо проведение работ по укреплению берегов.

1. **Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения**

Отсутствие на территории Зиминского района оборудованных в соответствии с законодательством мест размещения отходов, создает проблему загрязнения почвы и грунтовых вод свалочным фильтратом, а также неконтролируемое количество образующихся отходов и их состав. Реформа по обращению с отходами предусматривает сбор, транспортировку, переработку и утилизацию образующихся твердых коммунальных отходов. Мероприятие по созданию площадок накопления ТКО поможет решать проблему со сбором и вывозом ТКО с территорий населенных пунктов Зиминского района. Наряду с этим необходимо мотивировать население к раздельному сбору отходов с передачей их на переработку.

Для предотвращения нарушений природоохранного законодательства и возмещения нанесенного ущерба, причиненного природной среде и ее компонентам необходимо взаимодействие с государственными органами, муниципальной программой планируются проведение совместных рейдов.

Неудовлетворительное состояние окружающей среды и экологические проблемы Зиминского района, тесно связанны с низким уровнем экологической культуры жителей и их отстраненностью от решения экологических проблем. Дефицит экологических знаний лежит в основе большей части нарушений природоохранного законодательства. Создание условий, способствующих приобретению широкими слоями населения знаний, усвоению ценностей, выработке практических навыков созидательного и эффективного участия в предупреждении и решении экологических проблем, является одним из важнейших факторов для стабилизации и улучшения состояния окружающей среды.

Муниципальная программа разработана с целью обеспечения прав граждан на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии, сохранения на территории Зиминского района биологического разнообразия, включает в себя работу по:

- взаимодействию с сельскими поселениями, физическими и юридическими лицами в целях охраны окружающей среды, обеспечения использования природных ресурсов, сохранения биоразнообразия;

- созданию условий по организации процесса утилизации и переработки отходов производства и потребления;

- участию в организации мероприятий по охране объектов животного и растительного мира и мест их обитания в пределах, установленных действующим законодательством Российской Федерации и Иркутской области;

- ликвидация несанкционированных свалок;

- обустройство контейнерных площадок в населенных пунктах Зиминского района;

- приобретение контейнеров для твердых коммунальных отходов;

- организации мероприятий по экологическому просвещению, образованию и формированию экологической культуры на территории Зиминского района, в том числе и по раздельному сбору отходов;

- информированию населения о состоянии окружающей среды;

- организации работ по сбору и передаче на утилизацию отработанных ртутьсодержащих ламп.

- инженерная защита с.Покровка от негативного воздействия вод реки Ока.

- берегоукрепление некапитального характера в н.п. Кимильтей, Перевоз, Нижний Хазан, Покровка.

1. **Цели и задачи муниципальной программы**

Цель - Обеспечение прав граждан на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии. Сохранение на территории Зиминского района биологического разнообразия. Воспроизводство городских лесов. Предотвращение загрязнения и уничтожения природной среды и ее компонентов. Взаимодействие с органами государственной власти в части охраны окружающей среды.

Задачи - Повышение уровня экологической культуры, образования и знаний в области охраны окружающей природной среды населения района через распространение информации экологической направленности и привлечения населения к решению проблем окружающей среды.

- Предотвращение причинения вреда окружающей среде через взаимодействие администрации Зиминского районного муниципального образования с организациями, учреждениями и физическими лицами.

- Исключение загрязнения природной среды, посредством участия в проводимой реформе по обращению с твердыми коммунальными отходами, в том числе и по раздельному сбору отходов.

- Исключение загрязнения природной среды опасными отходами (сбор и передача на демеркуризацию отработанных ртутьсодержащих ламп и материально устаревший, вышедшей из строя оргтехники).

- Разработка и реализация проекта по инженерной защите с.Покровка от негативного воздействия вод реки Ока.

- Создание инфраструктуры для обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Зиминского района.

- Мероприятия по берегоукреплению некапитального характера по защите с.Перевоз, с.Покровка, с.Кимильтей, д.Нижний Хазан от негативного воздействия рек Ока и Зима

1. **Обоснование выделения подпрограмм**

Муниципальная программа не требует выделения подпрограмм.

1. **Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Зиминского районного муниципального образования в рамках муниципальной программы**

В рамках муниципальной программы муниципальными учреждениями Зиминского районного муниципального образования услуги (работы) не предоставляются (не выполняются).

1. **Сроки реализации и ресурсное обеспечение муниципальной программы**

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№  п/п** | **Источники финансирования** | **Объем финансирования  ( руб.)** | | | | | |
| **2016 г.** | **2017 г.** | **2018 г.** | **2019 г.** | **2020 г.** | **2021 г.** |
| 1. | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Областной бюджет | 0,0 | 1 954,0 | 31 914,9 | 89 616,4 | 44 593,7 | 0,0 |
| 3. | Местный бюджет | 104,00 | 336,00 | 1 845,4 | 3 143,9 | 2 981,4 | 140,0 |
| 4. | Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 5. | Всего по источникам финансирования | 104,00 | 2 290,00 | 33 760,3 | 92 760,3 | 47 575,1 | 140,0 |

1. **Перечень мероприятий муниципальной программы**

Перечень мероприятий приведен в таблице 2 «Система программных мероприятий»

Согласовано:

Управляющий делами

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019г. Т.Е.Тютнева

Начальник Финансового управления

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 г. О.В. Дуда

Начальник управления правовой,

кадровой и организационной работы «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 г. Е.В.Сыманович

Председатель комитета ЖКХ и С

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019 г. Е.О.Богданова

Начальник отдела по экономике,

труду и охране труда, потребительскому рынку О.С.Старкова

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019 г.

И.о. председателя Комитета по культуре «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019 г. В.М.Гаврилова

И.о председателя Комитета по образованию «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019 г. О.А.Кузнецова

Список рассылки:

В дело – 3 экз

Комитет ЖКХ и С-1 экз

Финансовое управление- 1 экз

Комитет по образованию – 1 экз

Комитет по культуре – 1 экз

Отдел по экономике,

труду и охране труда, потребительскому рынку- 1 экз.

Комитет по управлению муниципальным имуществом – 1экз

Отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике – 1 экз.

Филимонова И.Н.

3-15-91